六枝特区郎岱镇人民政府文件

郎府字〔2020〕21号

郎岱镇人民政府

关于六枝特区头塘水库工程移民安置

宅基地分配方案

为了做好六枝特区头塘水库移民安置宅基地分配工作，让搬迁安置户尽快分配到建房宅基地，确保早日完成安置房建设，实现搬迁入住，结合六枝特区头塘水库移民搬迁安置人口和安置区土地规划面积实际，特制定本分配方案。

一、组织保障

成立六枝特区头塘水库郎岱镇移民安置宅基地分配工作领导小组，组成人员如下：

组 长：安昌鹏（党委副书记、镇长）

副组长：唐传达（党委委员、副镇长）

 周 亚（党委委员、副镇长）

成 员：陈柯函（党政办）

 喻 力（郎岱镇派出所）

 姚 通（洒志派出所）

 田 蓉（人大办）

张 涛（综治办）

 张哲松（头塘水库郎岱镇移民搬迁安置指挥部办公室）

 陈平涛（头塘水库郎岱镇移民搬迁安置指挥部办公室）

 潘正高（城建办）

 雍启明（司法所）

 余 勇（花脚村支书）

 赵洪高（花脚村主任）

 赵如敏（田坝村支书）

 陈兴华（田坝村主任）

领导小组下设办公室于六枝特区头塘水库郎岱镇移民搬迁安置指挥部办公室，唐传达同志兼任办公室主任，成员由六枝特区头塘水库郎岱镇移民搬迁安置指挥部办公室、城建办全体成员组成，具体负责移民搬迁安置宅基地分配各类相关事宜及矛盾纠纷调处等日常工作。

二、宅基地分配时间

2020年9月15日。

三、宅基地分配地点

六枝特区头塘水库移民分散安置区（郎岱镇后营村）。

四、宅基地分配对象

本次宅基地分配对象为六枝特区头塘水库郎岱镇移民搬迁安置人口，移民搬迁安置人口经村级公示、镇级审定。六枝特区头塘水库移民分散安置区移民搬迁安置人口为42户204人，其中，郎岱镇田坝村十组35户167人，郎岱镇花脚村7户37 人。宅基地分配对象名单附后。

五、宅基地分配标准

参照《贵州省人民政府关于深入推进新时期易地扶贫搬迁工作的意见》（黔府发〔2016〕22号）“关于住房建设‘保障基本’城镇安置的人均住房面积不超过20平方米的原则”、《郎岱镇2018年易地扶贫搬迁工程分房方案》等有关精神，结合郎岱镇小城镇规划工作实际，确定六枝特区头塘水库工程移民安置宅基地按搬迁安置人口20平方米/人的标准进行分配。

六、宅基地分配户型

本次宅基地分配户型共36户，其中，40㎡户型2户，70㎡户型2户，80㎡户型6户，90㎡户型2户，100㎡户型9户，110㎡户型2户，120㎡户型3户，130㎡户型2户，140㎡户型3户，160㎡户型3户，200㎡户型1户，360㎡户型1户。（应分配宅基地的户数为42户，其中有6户自愿申请将宅基地分配给其子女或直系亲属进行合建，实际分配宅基地地户数为36户）。

七、宅基地分配方式

截至目前，六枝特区头塘水库移民分散安置区审定的安置对象42户204人。应分配宅基地的户数为42户，根据6户移民户意愿将宅基地分配给其子女或直系亲属进行合户建房，实际分配宅基地地户数为36户，其中，2人户2户，3.5人户2户，4人户6户，4.5人户2户，5人户9户，5.5人户2户，6人户3户，6.5人户2户，7人户3户，8人户3户，10人户1户，18人户1户。

为使移民分散安置区建成后相对规范，结合宅基地资源及现审定的搬迁安置人口情况，2户2个人口家庭分配2个40㎡宅基地、2户3.5个人口家庭分配2个70㎡宅基地、6户4个人口家庭分配6个80㎡宅基地、2户4.5个人口家庭分配2个90㎡宅基地、9户5个人口家庭分配9个100㎡宅基地、2户5.5个人口家庭分配2个110㎡宅基地、3户6个人口家庭分配3个120㎡宅基地、2户6.5个人口家庭分配2个130㎡宅基地、3户7个人口家庭分配3个140㎡宅基地、3户8个人口家庭分配3个160㎡宅基地、1户10个人口家庭分配1个200㎡宅基地、1户18个人口家庭分配1个360㎡宅基地。

八、宅基地分配原则

（一）坚持公平、公正、公开的原则。从移民安置宅基地分配方案的制定，到宅基地户型与移民搬迁安置家庭人口类型的匹配、移民群众分配宅基地顺序的确定、移民群众宅基地分配的开展，全过程充分体现公平、公正、公开的原则。

（二）坚持减轻移民户负担的原则。各种移民安置家庭人口类型与安置宅基地户型的匹配，尽量做到既满足搬迁安置群众需要，又尽可能地利用好安置区土地资源。

（三）坚持优化宅基地组合便于安置户居住的原则。针对人口多的家庭，根据安置平台容量设计，充分考虑搬迁户宜居的原则优化，原则上凡能在同一平台安置的不跨平台安置，调查登记移民搬迁户不破户安置。

（四）坚持搬迁群众参与多方监督的原则。为了提高安置宅基地分配的透明度，由搬迁群众代表组成的监督小组，全程参与宅基地分配过程监督。

九、宅基地分配流程

（一）宅基地分配对象确认。本次宅基地分配对象为六枝特区头塘水库移民分散安置区移民搬迁安置人口42户204人。六枝特区头塘水库工程郎岱镇移民工作指挥部确定好宅基地分配时间后通知相关村民委员会及村民，搬迁安置户户主必须到现场参加宅基地分配。搬迁安置户按规定时间带上户口本、身份证等有效证件到指定地点集中。

（二）现场抽签流程。搬迁户主现场集中：参与宅基地分配户主（或家庭成员）按照要求到指定区域集中，分三步进行抽签分配宅基地。

第一步：抽取搬迁户宅基地分配的抽签顺序号。分别按照搬迁人口户型，从2人户到8人户的顺序依次抽取搬迁户宅基地分配的抽签顺序号。

第二步：抽取安置宅基地平台编号。参与安置宅基地分配的户主（或家庭成员）按人口户型和抽签顺序号抽取本户安置宅基地平台编号。

第三步：抽取安置宅基地编号。尊重大多数搬迁户的意愿，按照少数服从多数的原则和从北到南的顺序对宅基地进行编号，组织抽中在同一平台的搬迁户再通过抽签方式获取宅基地编号，现场丈量与搬迁安置人口相匹配的宅基地面积，确定搬迁户宅基地的具体位置。

（三）进行安置宅基地登记。参与安置宅基地分配的户主（或家庭成员）持抽取的安置宅基地号码卡片，到对应的登记处进行登记。由户主（或家庭成员）在六枝特区头塘水库工程搬迁安置宅基地登记表上进行登记，同时在分散安置移民基础设施建设费兑付表册上签字、摁印。

（四）进行安置宅基地结果公示。登记结束后，将抽取安置宅基地结果进行现场公示。

十、具体抽签办法

（一）宅基地编号。由六枝特区头塘水库郎岱镇移民搬迁安置指挥部办公室会同镇城建办，对六枝特区头塘水库移民分散安置区进行逐平台、逐宅基地户型进行编号，并统一制作安置宅基地户型号码在宅基地内进行标识，方便安置对象对号查找宅基地。

（二）制作票箱与标签。由六枝特区头塘水库郎岱镇移民搬迁安置指挥部办公室会同镇城建办，根据审定的安置对象制作人口户型类别票箱10个（2人户票箱、3.5人户票箱、4人户票箱、4.5人户票箱、5人户票箱、5.5人户票箱、6人户票箱、6.5人户票箱、7人户票箱、8人户票箱）。按人口户型类别先后分别将宅基地抽签顺序号和宅基地号码签装入票箱，分三步分别抽取宅基地抽签顺序号、宅基地平台号和宅基地编号。每次抽签只允许抽一张，在监督员、工作员监督下，当面打开，现场登记，现场公示。

（三）分宅基地开幕式

1. 搬迁安置户到达现场：各涉及搬出村和工作人员在分配宅基地前核实核准搬迁安置对象信息（委托抽签的，被委托人持身份证原件及复印件、委托人身份证复印件和委托书到现场），清点好到场人数户数，组织搬迁安置对象签到。

2. 签到完成后，由涉及搬出村和工作人员分区域（2人户区域、3.5人户区域、4人户区域、4.5人户区域、5人户区域、5.5人户区域、6人户区域、6.5人户区域、7人户区域、8人户区域、10人户区域、18人户区域）组织搬迁安置群众进入指定区域，工作人员分组负责分宅基地仪式的队形整理和搬迁安置对象的秩序维护（按照对应的人口户型在对应的票箱前面整理队形）。

（四）宣读分房方案

1.主持人（请安昌鹏镇长主持）宣读此次分配宅基地仪式议程。

2.由郎岱镇人民政府副镇长唐传达宣读《六枝特区头塘水库工程移民安置宅基地分配方案》。

3.郎岱镇党委书记李文波讲话，宣布开始分宅基地。

（五）抽取安置宅基地抽签顺序号。工作人员按人口户型将宅基地抽签顺序号卡片折叠后放入票箱，并现场摇匀。工作人员引领搬迁安置群众进行宅基地抽签顺序号抽取。为避免现场混乱，设立1个安置宅基地抽签顺序号抽取点（2人户区域、3.5人户区域、4人户区域、4.5人户区域、5人户区域、5.5人户区域、6人户区域、6.5人户区域、7人户区域、8人户区域）依次进行安置宅基地抽签顺序号码抽取。

（六）抽取安置宅基地平台编号。工作人员将印有安置宅基地平台号码的卡片折叠后放入票箱，并现场摇匀。按照搬迁安置群众领取的安置宅基地抽签顺序号，工作人员引领搬迁安置群众进行安置宅基地平台号码抽取。

（七）抽取安置宅基地编号。参与安置宅基地分配的户主（或家庭成员）持抽取的安置宅基地平台号码卡片后，工作人员组织搬迁安置群众进行安置宅基地号码抽取。抽取安置宅基地号码后由工作人员引导搬迁安置群众到登记处进行登记，设立1个登记处，登记处由2人负责，一人登记，一人取照，登记结束后，由该区域工作人员引导回原区域。

（八）进行安置宅基地结果公示。登记结束后，将抽取安置宅基地结果进行现场公示并在六枝特区头塘水库郎岱镇移民搬迁安置点和郎岱镇头塘水库移民搬迁安置指挥部办公室进行张贴公示。

（九）安置宅基地查看。安置宅基地登记结束及现场公示后，郎岱镇有关领导和工作人员组织搬迁安置群众逐户查看抽取的安置宅基地现场。

十、相关要求

1.抽签结果确认后，搬迁安置户必须认可结果，不得以任何理由要求调整。

2.搬迁安置户不得将所分配的安置宅基地进行相互调换、出卖、转让。

3.搬迁安置户建房时，只能按照分配的面积进行建房，不能占用公共部分（包括户与户之间的消防通道及宅基地平台与平台之间的公用通道，除每户4.5平方米的化粪池用地外），否则将追究相应的法律责任。

4.为了规范安置区的建设风貌，每户所建房屋第一层基础（地坪）均以高于路面20公分的水平线上为标准开始进行墙体砌筑，不能高于或低于20公分。

5.房屋建筑层数不能超过三层，房屋外立面必须统一由郎岱镇人民政府提供给搬迁安置户共同选定其中一种风格进行建设。房屋第一层高度以4米为标准（含地坪到板面的高度），第二层和第三层高度为3.3米（含板面），楼层高度和外立面风格必须按规定进行建设。

6.由于小区街道未建设人行道路，为防止车辆通行损毁房屋建筑等设施，每户建房需要设置走廊的，只能将走廊设置在本安置平台与小区街道相反的一侧（污水通道方向），超出房屋墙体的走廊宽度不能超过1.2米，南方向除顶层顶板可以超出墙体20公分以内外，其余楼层的楼板只能与墙体平齐，不能超出墙体，如违反上述规定及要求的搬迁户，将不予办理相关手续并承担一切责任。

十一、特别说明

1.宅基地平台顺序号为从东向西编为1至7号宅基地平台。每一平台宅基地编号分均为从北向南进行编号。

2.因外出等原因不能到场参加宅基地分配的搬迁户，须出具本户户主签字压手印的委托书委托他人代理宅基地分配事宜，委托人和被委托人须向郎岱镇头塘水库移民搬迁安置指挥部提交身份证复印件。

3.备注：2人户伍光玉和郑用林两户经双方协商决定，郑用林选择1号宅基地平台，伍光玉选择6号宅基地平台。3.5人户胡周学和胡周玉两户经双方协商决定，胡周学选择1号宅基地平台，胡周玉选择7号宅基地平台。1号宅基地平台伍光华、洪正猛、胡周学、郑用林4户经自愿协商，已对该平台宅基地进行分配，分配结果由北向南分别为：伍光华1号，洪正猛2号，胡周学3号，郑用林4号，该4户不再参与抽签方式分配宅基地，直接划分相应面积的宅基地即可。伍光玉和胡周玉两户已固定宅基地平台号（伍光玉6号宅基地平台，胡周玉7号宅基地平台），不再参与抽签顺序号和宅基地平台号的抽签，只参与对应平台号宅基地编号的抽签。所以抽签只对4人户到8人户的户型进行抽签。由于6户4人户王礼亮、卓光明、张福学、王关平、伍光辉、胡顺宏已全部规划在5号宅基地平台，3户7人户王礼金、田金明、田勇已全部规划在3号宅基地平台，3户8人户吴明琴、伍光忠、王明德已全部规划在2号宅基地平台，所有4人户、7人户和8人户不再抽取宅基地平台号，只抽取抽签顺序号和所在平台的宅基地编号。

十二、本方案解释权归郎岱镇人民政府。

郎岱镇人民政府

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSDtLBfwLR3xKifvMSLsUiftLR3vKiHyLh=sHDDoOB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOmsEPSD2NCjvNBz2PjYDKSPzMTPsNTD1Phz4LCD1PyMCNCjvQTI8OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOrCItJ6W0pFxLi=xLJFyLiF5wbCI3aeU7riKv+GU+qhttciS1rG40paL1Le3yaeLvbttu9J4oKOLzraC7aBx0rOUqKu4sch20rWjs61vtCvuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOrCI3aeU7sW9tJ6UvivuT1kmalEzcWIkSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS6=xdF20eH7K0MoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOrG40paL1Le3xLuC7cW9tJ37K0MoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYTskdUMNOiD4MS=vLyHzLS=xLi=4LSL7K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9Li=xLBzvNRzwMR=wMCnyNSnvMh=fJLpwuNSTsLBz08SS1rdo0bJ2+r6wwuboOB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9LSjxKiD1NB3xLCDtMCH7KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOiPzKSgAKSUBKSQCKSYAKTDyOB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOh4mZVX7K0AoXzU3cC3MBiwPZVMWZVQzZC3zKiHvLC=vLCvuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOiPtLi=vLC=vOB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC37K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9MlMiYiEhXiglMlTxXyYhMlQjLyMiLVUhLCDvLFPvMlH7K0MoY14gcGUxYUYgaGUkOfzJOEMoY14kYDwkalczZC3yLivuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOiD7K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139UiftLR3vKiHyLivuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOkHvaDcOQFwndTEDRTEPXzEATB7uKx73PTEPJ2Ewch8oMGX4UkYlKzc3cigiRE=3MD8PNWgiYhsNZlX3RTMPNEQEKygLPx73SjQlJyk1YigPQB73VjclNFsJTB74K1X3TzU1NEgFKx73K0=3TjUlNEkGTB72Jx7qY18PNF4JKxsDYx7qSVoPNEYFYigWQmX3bjruNSUkYhs4b2X4TkUlNUATKyghQx7uQWgPNT0TTCkBTVXuLSklKzQ2Kyg3SVX4cVI1NCENYikSUWXqK2XuJ1UtcigzSFXqRVkPKyTqYikjVFX3cz0PNFgIYh8Bc1X3XTc1NVkYcikHTh73YjfuNCANTBstbB73bTs1NGULchsqbE=uP2c1JzcncigpRR7uPWcPJ0osYijuYh74TUUPKyL4KxssbGX3YzkPKyXqch8lLx74RUMPJzEmTCg5SR74cFIlK1fzYhsubU=qZl7uJ1wvYhshaR74SELuJ1guYifuTB7qZV81K2j3ch8mME=qU1w1NFUHcij3Yk=3Lz3uNTcRch8jL1X4clHuNT4TYigySE=4R0M1J1YtKykmVU=3dT01NWMhTBsUaE=4UETuJ0YrYigUQk=4bVE1K1LyTB8YLk=ucSc1NCINcijqYmX4aUo1KyPqTCf0S1X4S0Q1NTMQciktVh7qNGYPNGAKYhrycB74RkMlK1Tycif3TE=qRlklKyH4ch8gLmXqR1k1K2b3TCk2X0=4Z0oPJ1MtTB8Mdk=4LVQlJyU0Yif2Sx73NUAlNWIgKxsSZ2X3aTo1K2=1Yh7vNU=3aDolJ0IqYigjRFXqQVgPNTURTCkZU1X4NVYlNTYRYhsFZFX4PUEPNSckKykUUk=3ZTk1NVEWch8ZLlX3J0A1JyQ0TB8Pdh7qVFvuNCYOcikvXVX3azsPNVoYKyjzYU=3cjvuJ2YxKxsLZR74QEDuNUcVch8yM0=uUSEPNDQAKx8hLh73PjElNV8gTCkXUh7qP1c1J1QtYij1YWXqTVsPJ2gyYhrwcFXqcGIlNVUXch8rMVX4dlLuK0HvYh8wMmX3PzE1K0XwYhsgaWX4ZEklNSAjTCgHPh7qRFfuNSMjKyklVB7uTyA1Kzw4Kxs5bx7uaiTuKzY3YhsOZmX3RjMlNDYBYikhUx7udifuK0bwchsYaU=3RzM1K0PvKxr2cR7udCglK0fwKx8IdU=uTSAPK2X2Kx8xMh7qPlclJyAzTB8KdWXqc2MPJ0QqKykiVE=uZiPuNWkichrqcmX3SzQ1NEEETCkYU0=4LlQ1J0ApKykrVlXqMmU1JyIzch8HdB73STQPJ2MxTB8uMk=3QTIPKz45Yhs0bl8CPVcIPzEmRTMAYzkCPVcIPzEmRTMAYzkCPVcIPzEmRTMAYzM2PTEAPTE4PTQIPTEARR82PTICPmgIbzsDPlc2Y0QKaGoIUTsEPTEQTVkSZmcQazsLQjE3RVwPaWoIb1EPRFo4PjQoZGovb0kAPTIATV8WaGoJb2EXSFknY0ICP1gAb2EhSl05ZGoKZGcALFMDSF3vPzQVZkIATT0APV4UZUQKZyMKZyQBTF8VP1o1ZUIwYDstUmDwY0AFajEwcFE1VGEQTl8ZZCELcF0YPjIEJykRamoIYGEZPlrxLFgEclcgczEAP2MWVGn1Zi=zRTkFR2EBY0Q0SSEvSVsFR2EQX0MHSiMLaTM5QWEAYFr0ZiL0SiIpTmgvZUYJZ1n2SScKPWoARWACdkcQPTwTbFsZcTQJZiT4LDb4TSAwdFn2LGn4Zx8RZSIQXiciaSUvQ2olcTEQZTLybyMvbF8ybjEAUjcHUlP1UmYncCL0Z0QAQCM2Q0MsUzEFUTECPVoma0ISXToUbzYVTCk0U0IvMiQ2RycVdCcAZSMRcTEFVFILUEnzVVIXPRsJUTbxRmYPP2I4dlYwT1zwQEcASFgUaDEEQjYQLWgrLy=3RUALYlYUbkLwSj43UlMFTzUAPTIZUjMRPTMBUUIqQkY5SGMHLjkHTCMWYVomUVwJUToJXTYASTEQYzkjZikkYkMkZUAwQj44SR7wakYQZ0UDR1YAZTEMXzUiPT0VSkUtTiAYRWUXUlgpUEEOUTcEPiUZQV42TTEAZjQGUDMpdVjvUUYEazjuUTI2TkkkT0QlZlkUcGkJQTH1SCUJMUYRMEcvTzMQYSIUVWcUPjYka2oETmcATlYDTzEkdWcZUTXxVjgjL0kZMCQNZUEjYUMHZEkNQTEFYVUTTSTxUVgZUjQRQzf3RzIAUjP1P0UJXTUNSmUmT1oSSEoUQjEZRTYVZFbvTVcyRkUYa0HyPiAEQTEiaEExK0oEaWMCTDcvamAwXlEuX10xTUUNY0UJPjE2PVgATlgzaTIwPTY4PmfxQ1MYPlQvUUIQPRrvQlUQRzEEX0kGXTk1QyQwVm=qMDQ0TUQCdkkMPj0VR0AtY0E2PVMmSVIETzj4Uz4UYSEALkcQPWkEX2YBQzIBQUkBSTESUTErXVoILEEBaycvcWIxTkn4cVgDPTcmMiAQYzEMazYLPTg5dCX0QUkAQjY2VjEEQl8VSEQYYGQqZSUMVTUHVFE2TSDxaGURPzEAblPvXWgDPjgkXiYvZ2MjXRsWZjImR2cqSTESQkkEPUEAazIXPjM5TVEUQWMIVicBPSMRbjgYPh8Ec0EBbGImS0MWLFrwTiAmLCkObTg3TVYCc0o1P0QLPlwncCAHVlMrSjcnPzEGc1MVTjYgL1cUYzEuTzUELUEBREYVPT0AU0MXXzUQYzIiMTgGUzEpMDjuMTQBP0PzQyAMRTEtLUMoSjUERUnwLVzzZWMRMEAVPkkxZlEYTTUVQkEHPUgDSiQZRUEhaCAiNEUAc0YhYDP0MEECPVLqMCQAcyEmdFsAbT0Lc0L1XVw5K0QnaVoBXz0EZEEUcD0AP2bvM1MGUTMtPlcDPUE2PjMnS0PxTTQJTUUFQVUidCAkdWcIYUoFSEECR0cvQWMAZzb4PlkEVjUmdVH0YicSLjgzRDEAYFEQdGcAPUcUcicqcTE1SUAvQFIYQTEoZzMEUkQXQDIqc2knLDENSToYUDMnPTQgVTooPjE1PTYmTTIHPVEIdjgsK1MVdFI2PkUBRjkiQkoAREEsZzkWVmoQcCQAYzELRFcCMyjvUz0APWMQZEUDRSALZTYYRTEJP14CUUIlbEcoRkguMDEjVjcIUTIVNEUQTUYsZ1D2MToTc1MPTVgGdjMUTzMXXjEBcx7qRWcCdCIjSxsDPUomPTcAPzEmbkEEUGkEbmEMQSYHRDM4Pyg2RlQAQTk2czX3YDkMQCQQTmINNEENdSMga1wYbCAQTzEYNDUtc1YPRTIITGouRSMOPlsXb0cMczEpUzcQZDIgP0AudTk3PTMJNCQEPz8uQVsBYjsiPT0oRTUpSzT2dkIndEEnQTQ4PzEGPmkwTV0CZEgSRSgMczINaCgOQDYBTDkCTSU5aFMMR18SPj0EPV8sRzwEPWMFUFoQPicCTjTvTxsEUEMLdDUqRkYsRTsEM1guZkEEMEEXdFczdCEvdTrwdlzqdVMHVCYZQTQXTTIAXzIORT4YY1gCPTI1PWYFNVX2PUYJX2EhUykhSWMoQT0QRjInYlcoXx82UDEFXiQMQDoTRjs2TWIERV0JbigGUWcwTV8nVWAEPTo4bT0kVhswYzYBb1UpUDgUUDkxTjYEQB8BQygFTTEMT2EEZUYjaV4OPTkpaFUHS2fwZzjqPTwKdT8SQTEgXTICPTcuY2ohajI5TTkZUzUubykQRxsgcTwERmnvVVkHTUkQRUQmTDkAaT02YzEBR2cWRC=wMiAKSTcuTUoLZmUGZTI4M10uYVk4P2MFc2EJYmg2TEEsZ2gRRTksPzM1Y1MCVTEBc0D4VjMWcmE4VT0gdDkhUTk2PT71NDkERGMCRzoTLD4AZVgoTTIwc0ETRzYrb0MjTGY3VTEEXWkmR1kHdGkQQjLvSGEZNUUiPkHwQUcBTkACUjgSJycKXzQOVTsxUD0DRjsXLDERPkgZPUENPjExMWMYb0cVcTEva0IUTWcWRTcIX2kmJ2kIPTctYzcAX0TwTTkCbmAVaCARJ2MwQVcGMEMFXUUoPSYvZGcJUFkpdigzSUMRZFPuSWoPTUQmQFoRX1kATT8FPVsyK2cmQUMpcVk2QjgUVikoP1INVmoTLUUIPmT0REPwZyDvc1goXUEldDcwcUEPTWopXWQ5R1kqNEgMa18ARj0EQj4QaD8Ac2A2PjIzRUkCQGEKcykFQj8ATSQJa0gxczM2TmgIdjMuPTD4Y2csUWoAZkUuY0EAPmoUR1wVVTUkcDMCRkEESTQHRkEuSkE2PTsMMDj2cj4nRTEEalkWTUIOPzIPSSXwVD0IX0IGMjUJPzEUc0EmQVcVa0ErbCgEQmUPVT0DP14SLzkhamALaToZLCY2LEQkSTErPjkKP1ILdTM0UFMgczH2YzIwLFg5TDoVQ2IBRWfwZiIqcUk4SDEZPlsFczEhZjcQUDYQQTQTaTIAdUkya18oQTYHUVwHTlIJYTcILlkATD4QZTIwbz0mUEIGRkotTSMmP2oxQzkNMGEYazcOUkMMbTMjQlYAPkkQPTIwLCQ1NDMPazsARTj2P0QBRjU0TzbuZTsQPz8rPSg0cTjyR1QiSVMUQlsiQkgHQ1YAQzYiaUQSQDssU2cCUUEQQRsUazMYVmECcV4CRjUAaTkmX0YMUD0ucTsNQTEgRkEmSjIJdiUQS0X0c0IYLzkQR2AGMzEJbWgFSUkDXW=yTj0TVV8YLkA4XzsFTzcvTz4QL0MpQSg2QCEtJ2UiPScIQFQqTjImPiH0P2kAK1ELRVYFRT8FJzIjPlUCUVsCPzgLRVg2S0=zNGgYXiIJTDcqazMTJzUwZTUuUTgZRjc4YzD2alI0QlQDZUkFTTfvTTYxYDEPRDXvPjEBPjImSGYQb0IBbTj4ZlTvZmMUUEQIUjclM0ILP1oHSmgDLVkRZDQVRCEHXzMuczomQFsSVSchcWcMazI2REMERTQZLTUDc2IASDsNLFcQSCQTY1ojbmLwPVczLkoIYU=uRUIMYEgoPzcJRCQpRVImU2QqZjUHPTEpQVURQzo3NDoCZVonbVcZSV8AbzYOSijxSjgAUV4uTjUCJ2E4PzEPMmIgXx7wdUQQP134UCQEXUYETFYMNUMNZV8qQ2LvSFUAcDHvLjEDcUkmNCAHRWMGaz44TTQQZiUZbSAUPyklK1kZdTYFRzomQSQySzMHPjQAQTv4TWcrSVE0c0ElK1L3Y0kkPzUgVUkSQVoDbzwzQRsKY0I5PlIKXmgQS1bxc2cJc0o5bTEmUVMgSTkDZ1E3RSXuMSUpPzUQXxsHMyPvcj8rdDwJZmg4ZDMRVko2QT0DazEhRDjqYlYJRTT4bCIoX131STsmPjsgUzECbEcWRzMGP2o3VCElRDQjaDjvRjYHR2D3ZT8oPTU4STwCXkogY1goU2oGLDLuUFwYbF4nPlkldVQpP0EzPychRzMERTEBLF0PRWY3SDMiRGkvMFkEX2ktSjU0Q0ANQWIMclgDSVgLNFcMRlf4NGgzYFwodWgRXkc2TUkIRmULVTUDQmANbjjwPTEjSzEHLWQVTD8WQWIydEksSDQFMmQ5UmcBQTYJP0gAUzQTPiUATjECL0oiTVQJPTMDLjUIPjoBMUD3QToYZDTvP1wASUMCQmb4NUERajEFU2kRRSQEYTEmPmgYXUoyPTYCcjIEQTUAPUYoPWMGX1gMSCAEPz0FPTwkQDT3PVQAR2IyYDQhNFUAUTUYT0MDUUUWZDMBR1MmUCMESSIZXT3uazcETzUVQTgCbTEIPjQAQDv1PVYmUDErakoBbzn4ZBrudCY3Y2IHU1MOUzUWYhsUQTI0TUIJT0EmTiURPUYlPT0AaVsFRkc3YzU1UlcDZDIARTc5P1cMdEM2bUEILWAAPUEvYzQtQF8EVSEQQUcJTVgAaTImakgTQTwhP1cpVUIjMF4qQR8URDMAVl8Ba2bzRV0APVgxViEFVkURX1rqU1grNVsLb1Q4Qj8JUTMQUzIgTTgAP2AyMDk0bEEEU0QQXmQDRDUIRDcHQSknPTYBTUYAVDITQCAmZF8lRTUIYEEEUVwQUUYnPlgmcEIGTTQHRjckY0k3TjIEQzwpPUgqTVoBLFghTzTwQloYZ1khaVgndl8VSzEQczEzUmgCPSMQPUoRQloQLDIDPlIBPUcTZFkNLVkQL1kuQjXwTTUTUiQFQyUAPUE4PTMHbUIAQiXyQiHvVTECTjEnTh8BQ1Mya1sGSVgAQ2gQQUMlczI1cmoBRx8IQVX3bz0ASGkydFYTLWcESmURQGTxRVjwSzIgVkknQlsURjUMNEEmPl8AYkgyPlMYVTkFRl8QUGTvPUktSV8uSFQnQEosPlMDUTYNPzEJPVgIUFIWbzEzMygQb0cATTTvR0IBcigAX0bzc1sIa0k2RWcRamUNdDQTbzksdmgQPRrvPVf1X0ESYUUBQkgvZFMFZzEZblsASlrzRTEEY0EJUFcAYlwjdjwGUzIDVCkIMTgrVjUIY0DvcCQAQT33P1Q1YzERcFsBLDH4dDIgT0IKZTUAZ0YmTSUZTTQyZEUQQWTvPUMhRiP4MmMAZVcEPTEHPmk3aT8RPlcvRSMAMFkPcEjvPkA2TV8FX0ESPigCPSgEQFcBbzEjaCgmXSIYPVMyTUEELUUAZEMQPkAhNEYOUkEScSIQaTkiTTECKzoBLSMQPjQ3VUUQPTEAT2nzPT8tVkH2RUoBRB8nTDEmZzQAQicWPzsFUTUCQUcAPz4jPTE5dDYQMTkUTT4rTj4tQTUxX10ATlQ1PTgWbTsOPjUEQz4SPTExMDEiTFwIQFM5Z0cMbTEDRyYERWYYPVIGSzECTkUAQDwOQTkoLzELUlQENDIWQTT2PUojVUkQMGorX0ExMjE0UCMMTkT4PzUARzEENVkJTjIJPTMVajInQCEITGMxPUMFczEEbjIERVgzPmkKLzUGSkUATlgVPUE0SEj1PjwERzEWPSUCRDcYZUUrVEIUPTs0MlP0UCkCQ1EQX0PqcVshQV8ARTwSQTgsYjUGPjMAP2Y0aUA2UFsKaiYEQlDvY0DuQ1sBPkQFSGEpZUUxLD0QbCgqTWUBVTIXPTMCQCcQS2AGPTIrblrxUGkAPV3xX1EpMDMGRycEQF0CQTr0XVMAY1EsYTQsRTEiQUYKUmMCViHwUUEFLjEBKyIwT14AT2gtPWkRSUcrUDEFUGclTWEmakEYZzEHSjMAZWo3aj0CRTciMFcvdSM3Pzk4ZDQUaFcETSkmPlE0dT0GcEEBZULvQWX2aEEjZzMRY2LzamczPlzvZDEESlwQa2cITkMxPlwCc0QQPTgnXTURTkECcGP0QSIqPTM4MGgjZjEvPTgPTTEDM1kJMVYGY2gZTjHvM2cBPTgAPjEUdEAMT0EERWkKY18ubDDzdWcGPkcmPVonPTTqSzoBYFYnP2cTPkQNRUoGZyM2PkINY10ScTEGVmovQW=zczMJaFgCdVYmUDkgQ0AFTFcLb1ktP0jwTTgZMloBRF0AR2QhQjr0UVgFaTIUUEYvY1cGVDYAVCAmQTIWTVQFNTENbEYSPlQXRjY2RTExYzgAPSQ2TjL3XmcEamEAbiEWRTHxc1cBPV0oPjcrc1YEaVcAPlMmSTMLTTEPJ0oEPUEKVlgGLEECXSIUZC=xPjczLlcKTWIiVT4RQTX3PiAAZWUIYzIKbzEMQmcJNEAAPTEYbzEiMF8AQ1smPTIKRTIBVUYBYTzvVmc1VUDxajkAS14MTTE1STEAZDUCPTHvPVwqNDEOPzUAP1oJPjIKYzEWM0UQSUcAPWEqTTMpVGACTUQSMhsFLDENXyABRU=vPUEHMDEyLCAQVUI2P1EKNDEMLFQqSjfzTT0MZzEPQkUAc1U0TjE4XzP3K2MQTGIkZGINbzMNblgmZ0Y3UDz2LlwQST0AQiMiPWoVY0M1aGEuVUcEUmQ5PTEFVCgAPVYsbST4STL1bF8AYDM2PTYXczERVFMAUS=zPz4sVTEMYlcAbF3xdDQYQTIQU1cJaV0ETToyQlcAMVcIPTQYTx8PY0ElRjkAU2oYMmMCc1EmRTkSZ0YUTV8JZzQESigKQUEiPU=uQDgCUUATZ0MjdD0UQzouVlkjZD0pTDElYj0odT4TQ1YxRGMQaCIubzEkPWEVZTEAZEAAPlgRbzgYVTMmcTwEQVg2X0UpazEBaUoEQykYSTkZSjomQlMFYTk0QiglX2MQbDYwPkDqQTEBbEEBSSMCYjYoQTMHTDH2bGUEPV42b0UyZjMSZkIER10zbScBZzcpPUUASVopYWf0X2MRUmQAP1YRazEZSjLxXV4mK2QEbzEPQTEHaUUERkUSQTopTTUIdVoMPmQhPUENczQASkQGdEPub0IBUjELZx8APTY1PTgAdDY5TlYGNDYmZVkDaFcCZVUAPT0BdjQMZmoDSjE5QDk2SUYjKzQCSlI5QDz0czguYDEMRVQGTFcmXzkLcjEDXlQCbmMVbTT0YmIBZ0gIP0gPPlMAazYuP1gAQDI1TTMMNTEAUSUzRTghQTcQbjEAVGY5Qh7xPVM3aTwydEEURzYlTlcAUz8idF0INDESXlcDTzg3PULzTjEWTEEwVCUWSTU4NFE2UDILP0MmPicEZTEELTECYygAPUMETjMDS0EDakI3dTgTdDEUQ0ErdTc3QVgZTTDvdWcBblsLamfwdWg5VkIAQlc2Qzg3dFwAaGgBPl4makkmX2kqRUIAVVQmbxsMSFQpY2cBVlYxaV7wZmkTVGkCVlswdWIKNDUoRkoEdWkAPiMTbzUUclMuM14Ca2MEc2j2ST0DT0o2R1IrT2I0TFElVSgmP0UQR2oFMEIATmM2QCjwamD3YVIKLGYAPykHPWoFMzIAS2EmbCMARTYMQTkBLSEmdT4mSTYiVVcCX2YRdkP4ZFoycGcBNTE2dlnqPjQqdUE4c2M3QELzY2o2blg5UjcockU1dDMSLmc2cSUiQVMZczMzcGcFUykmQVIBMjYlYygFcikVVTEAR14BUDD3PVUmJ2LuLWM2REEsaCgVNEEAVjkAPjgyPkEJakIWLGkTPkgMTUHyNDzuTjUAX1kFPz00VUESSVcATjDvR0EpZ0MvRl0BUlcYPjf3bWgRSFcAbkcmSSAUczEodFsBYjIYTTUPNDEDJ2IFRmEQPVsCNDEsM2AnMmUxPkLwRmErVVMQZEYUSVEnXjE3VD0JaEkETUgZUjYQQUkASTMqPUkEUTElaiQnRSAmPWoILGcYMTUDSycxQz0iY0ELbj43PT8YQEb2UTIGTiANVkkyTWcpT1giXUELLUjvVV0HP1cAVkk3QV0QPTDuSTERRTkAPzkQPTEXZzcIPjEAbFkoPTgLbSEscGoMbzvzTUklazQXRzUrZEg2PVMoTTEDUmcATEUUPTgOMDU2UD0ILVwiTUQLKzIVLUUAMVrzTUUPXzI0UV74Y2MiTTUzbzEHKzEtPT8CYTEHdhsHVV4ZPzgjZWoZP0gERWkrS2kALDUNZEEyUUf2QDsCQTUmb2Q2PTcDY0cyL0EGPjwFQjMlPTMORDEFP14DPTwOQTUOP1cASl0yLEkyQFIrYWohPzoERTYNRFEwUT0FSiAAP1ULPTIGKzEEQUcEQVsJcCYsMT0XQVoAJ2MrdB8VcTcwamoJSF8ub1MAcjEHPjQCLWjqczI0MUABMVQXXlEmLjoDTDEtQzsASUc3TWHvdDEDPVUIRUgOP1QCZzEIQknvUlIzPz0yMmcDbGM2YkA1QWALQjIAPjoFb1LxQTEVaDEIYj4APTPxP0oPLT80PSc2TV8ASTMGNTECLjYuTmUDPUELajEKUSAIP1kEPUQSQzEGZmMAYB8ua0X0KzMoa0E2SDQULWgIYiYAPjUERDsuUTEwTjEATEQCLGQoXzoHcTEETGkPPS=xVUDudjUAPjL1TTEQT1cQZWgBPWD0PzEGPjECVDIMPVoXPVQOPlwDbyUqPzYsTjELND05RDokQlksY0IsTWkAQEAAaT0zbTUBbWoEQSf2dkEAczMCJ1gAPSE2PiQVPTIQRWcMTzQDPTQxPTLxQmAEPyY2PzQVLzYRUmc2NDIiPlExYEEDTV0GQBsQPUItNTUCMzEDRC=qRmkyY1gnZ1kITFT3QWE1biYmXkIpc1IQPUQAczEqQVITR0ALPT8SPTIVMGoARWgQVlwhPjQjYj05PjUmSEYqZDEZNVcCRkkmQkkFdjDxQkEAajMwPSkKTTkLTTr1NFQiQTsCPTD3SzEVYzE2PVgkYzg4RVcBRmUQPUUmY2Y2VjIBdSUQPl4nczEnSlc5c1MnXkUIPjE5LUD0LDEBP2kPPWkFXWgBSUUAdVjvTjH1ckDwVTs2PUQMTTUZZlcAMFjqQWX4Zj0AUiQvPiUNTkkuRz0RYWQ2PiYCUTv4RlcBYWUEPUgpRTEINFE3Q0MzZEIZYz8QcTkQcV0IPSURST8VP0EQSkcxTkQALDcqU1sQTkgYSkEmVTkEbzUASiEKZDEFLDgBbSI4QSfvSDoqSkgAUmk3RFcsJ0AyYVkUSSAAP1wEPUEZYzEjZ2YnRUAuPTUPNDEVTEUJYyYYUGACVUETZDEAPUX3PWEDQ0IQSjkAMUcIXj4zPlcLMmMQUWb3RzYwRTEUNUARPmD3PTEIUTEmSVsKUCkJMUkxa0MQdGInPmcCdT0SXzErbz0CXyU3ZDkKUTEiSV8AYyQIR0A0ZlgAdUEAdWYQX0UEZ0EVVTgnTmoiPkgBRUEKbkUmPjXvPUA0MmcEcDkAZDQAPT8NP0EAcigAURrzY0XvQEU5aGALbTYyZmMgTTEAZiMRRjLzPTTvVT8yXlsRYEkGcyQUYmUAPzb2Ljr3aTECQVTvT0MgQEA5RTgEaTwIQmkObkA3RVLzSEYDdjEHQGQAQTQuPTIARUUlPTshaVsHYBryRVL1RTQKajECTlgAQEMIQGYBYF4OX0M3QDMtQTUZVDQgQlEGJ2MiQUQKLDEKdlIQLjglKzI0aUowQTcDUzUmXyUBa2UQPSEWYzInaDIAQhs2Pz71TzE2QDI2YzkWPTEUSjgqT0kUSzYCYyMIP0AIUCQqSTk2QjE2TDYuQUEMYTkwZWfvNVY0dTj0ZTcBZmcIZTcpZDkIPzsCZD0IYT4zPjEmYygwR0MMPzMCY2AQSTEAZzPvcCczQCQERVEwal8BPzoQZ1EYQUEWamf3UCQWdWEyRSIQPzojMFQqTUEqXUIBZ2gATDoNcy=zbF0APVckTjIGY0YVUyEUUUUEalYRb0UzTlMHREIvcjEFajvvRVkHTEgqSkcuRCX3UTQEczEAQ1EOczovSj0GciPvcDIzQiQIQkIkS2L2Q0IAc104UDgCPUIiaUgNLygUT0AuY1cYRVb0TkEOTEIsVTouY0QqPmc3SDTyVkAEY1crbGQiQV8APSYRdjnqdiYEP0YCaEIBVh8xVTk5LVXuRyj4J1XxaCQ0XToZXTYkND0mXl8USDY3PkkRbTEyTmApZGgAUl8nXjQ2VU=3QkX3c1v0UjgxRTk1MVEHY1cCbEEqQDryVSEZajkjaDbvSV8hPTQTRV8mcmP3QVcUbyI2LFQYM1kBb0AHa2IEZGQ2MCgUP0E0SUD2c1giLjMMQ1cyVjbzR2coR1oAdmchMyMDRVcxTD4IY0MYSDEmSz8uR1cAVWEiamUEaEXvMkoBPTYVUUIYdFsPZEMpPV8EPV8CRTMEQTInSSQgTzg4RFwKTEEVMFUsZTMTL2f2PmHvUzPzS1krb0EHSz0MMFcGdTQoVVHvQDg5a2UuTTkWVDbqXlg3TiQ2Z17yTRs0P2Y0J2UCZzYOPVkTMCcUTzkSZ2gITkQLVFrvPzYndWcvNDTwQEESbTE4MFQYPjkAQFkHbjwhUV4kSDoJLD8OTmkkTVcTTFbuaB7yTVgFPSUYVUEUZl4xZGEAPmcmUV0MPTMWMjkKRWIVKzE4Y0QIVC=2PSf0P0cARUEIUT0OcUcVRUQuY1EqPT7vZzsITTQmPlQxSzEmTSgjS2gPQloyXTz4YDkAQ10oZUXxb0Y2ZkcAVjouXlcIPTcRZDsnY0QFRlIEdkMJZFwCSWEKLVQmamXwYzQsR0ATXUD2QWcjbTUEaDDvPVcmb0UKRzQYZGopR0M4SjcLXTvwbGEmc1cMPygmNSQJVTkjSiUhL0bxMFQWczIOPTIQdDEASVcBUGAAdjEASD33P2IkZFQASEEGTTEoaT04R1wUP0kGPlcmMWgYVTDxTT0EP1gZZzEmVGT4YSQibFD3YzkCbFkAPSM2QGEARTIYSTsOP0YsQzwSRCXzayI2UjkMLjIAQFgZbTEIcGIAPlgBQUUkZT0oTmAtQiIhQ0ApR14BPzk2XiYLYh8PbzsAYkMxU14ZZDgyP1QZdkAXRVguZD0Ob2UQPUAoUkEvZDU4cTj2RVo2ciQQS0MFPj0FYWIQZCg1TlcAPjEIYUQ2SV4OZTwmUV8EMTMqbDETYz0OUmcnXUM5NTsjNBsuPjE4Y1jzRRsCXTMRY1oBRUoIMFENTDkpQkQSZyQBdGf0SjIkSjsEKzEnZGkWZ1IFRFktYWPyTCMSUyXwT1coPSLzS1kCQV8BRiMIY18tXlIWLkEEa1gZPWDvQEEFTWEQSScBSjgsSFcpQTj4ZmkxLEcwTDsKazsDSl8nRVg3SzjqRG=1TSMXdFPuSzMiPVwmQUn1P1bqbUMnZj0uLUAAPyQLRyQgU0UzbFoGQEEUTUEmPVMiTTD2dFs3J14BZjMDNFkmZjEBX0kmZzcWRjkBQDIIPTwkS1sIdVkgaDY1S0YxP1suYzEMUTgsRVsATFcnPiIXKz0FZzUDdUUAa0QFPTQmYTIQczD1RUEZTEEKPTIpS1wIc0EpazTzLzk4ZTkVLjkIZTEoPzUAZTMJTTECTV4mdWYzUDf1TDUBbDIpZ0YGUCQobUEDMFgYb0ENPVctVF8KRVcmdl0oaDrvVEMIZTUmX2QIP0EEcUEIZjEATl83R0kUMzgMSGcVUGkxQjsQPVQ4Y0oWZT0YPkk0MDQHa0AITTQBcDYCPigpUVfzMzE4a0HqR1UETTUVRSIhVjgGRjYAQCUPTj0yR1IGZEE2PVYAZjEZTiU4Y2kiPTsSQ0HyPWjvRGEsTTgAXlcCbyERZUMZZV0EZyL1TUELTUMpSDgnMFkBPzX3ZmcYQigBSTT0bVEmZTE3djwQRSgYLDcyQTkAXUMCY1gvSUAESDctRmEQLlcQYzI1YTUAQVQpUTEBPjEmQSQiUEkQQFjxRj01SGEQQjT3PTXuLD8QZCQrbF8nQTQNQjEASVnzdWf4dUD2aDULa0kAaD8zRTUESEk5Y2X0ZkEBTjwidDovY1rzZmkSdV8PdDgXc0klSWcCTFgrR0IpUjMrTVghVWoATUEQY2cuc2kRP0MGVD05PVw3aEIUUSY0bTMMX2jwX2YOSjkVYV8RTikLdD31bDz0Z2ArXWABc1UxT1UpbUQuUDIVRz0qZkYMZVcJLVEqUTLxVWcQMjUUbTUGYF4pLic3P10YRVwWaT4kU0YUZ1YoLToGQ2L1YVQIaFsAVVsvUjcYXUQwSCAwVVISMEMqb2UDZDIoVGLybEcKLkXwXSAkP2DwbVwSQlIhYlQWcT4vS2IzSmn0QlYxR2Dqb2AnTl4UciMTVGD4UiEwb10NXSkzQlU3MmYFbEjqTTYWbSQtaCEGR0AkZVoHQV0CdVsAUjozMDwCUzQRRzYxSV0OaWgFckQ0bSD3NWUJbWUPQlUrazUVcFEqR1fxbEcHaGoWUjv1LVk5dVwQPVUSUWQgLDY4U2Y1bFQAP2EtR2A0YWoLXTD3ZEclaUgrZkUrSDL3dVs0TCkUbCcjSlksUzYOMmYRNVwgcGXvLTshXVULcVU2Uz32RDkTVSk4cUYuPSQAVUcycUQNSFcKSWDwPmUjaFT3TzTvPVIsTCDybDUWPTw2Q1kCZFrxJ2QkcTsIL2YkcVQKVE=0MiETKzouUlLxdiErYGAsUUYpTTsuSGcxTVoBQCkwcFcBSjEXVh8ZUj0JZzEDSlMBdDQlQBsNLGcmdl8yVBsEZzkMTzL4VDMGQCUBYlkCVFc2VSkoX0kQM1ssRUYIMDQBMmgEPTErMD0YdFr2TlcCZkQiazIhSWkvRD74VTs5YmUMXzYiaj8HRTUCPTIZSVwNPUERc0USSUfvNEIJQl74NUMZdlg3J14EdSEBQ1kJTx7uQz0mSWgrZjYyVmkUc2AAYzLvdiIiLWXuZjEBLDo5aWYAdlc3LiIGXyT1dlE2PTL2RUQOQTwMdlzuUSggPU=yJ1MQY1Y2Mj4rSGQZVkPvYlcAPSItZj8obiYWUGfwU1EASTHwcDsXM1oGT0oBY0EAS2b8OSvuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3vOB8AcF8sZWogcFkuak8FaFEmOfzJOEAxa2QkX2QDa1M0aVUtcC3vOB8Pbl8zYVMzQF8icV0kamP9CPn7PlExP18jYVEtYFkSZVctXWQ0blUFaFEmOi=7KzIgbjMuYFUgalQoT1kmalEzcWIkQlwgYy3MBiwFT1UxclkiYUMNOivuQkMkbmYoX1USSi3MBiwPblktcEYob1khaFT9LSvuTGIoamQVZWMoXlwkOfzJOGMSZVctT2QgcFT9LCvub0MoY14ScFEzYS3MBiwMYCT9MlMiYiEhXiglMlTxXyYhMlQjLyMiLVUhLCDvLFPvMlH7Kz0jMS3MBiwPbl8eQlwgYy3wOB8Pbl8eQlwgYy3MBiwIaVEmYUQxXV4ySV8jYS3wOB8IaVEmYUQxXV4ySV8jYS3MBiwPblktcEMkcC3vOB8PblktcEMkcC3MBiwhRFEtYEcxZWQkOiD7K1IHXV4jU2IocFT9CPn7b2QxTFEyb0cublP9LC=vLC=vOB8ycGIPXWMyU18xYC3MBiwSYVErT1UxZVErOiYCRkEgcDcSMWENXmoHYDslQloObkAtSUf3QCkqTlUvLTH2UUb8UGTyQUkyaFcZdV0nUiIoMFMLch82a2gAJyAIOB8SYVErT1UxZVErOfzJOB8WS0IDZUMoY14gcGUxYS3MBiwWTEMoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9OB8FaFEmOfzJODEvbD4gaVT9OB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOivuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS37KzQuXz4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkSlEsYS37K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS37K0MoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYTskdUMNOivuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS37K0MoY14gcGUxYUQoaVT9CPn7P18sbGUzYWIITC37KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOivuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEAoXzU3cC37K0AoXzU3cC3MBiwPZVMWZVQzZC37K0AoX0coYGQnOfzJOEAoXzgkZVcncC37K0AoXzgkZVcncC3MBiwSZVctYVQCa14zYWgzOivuT1kmalUjP18tcFU3cC3MBiwSZVctXWQ0blUVXVw0YS37K0MoY14gcGUxYUYgaGUkOfzJOEMoY14kYDwkalczZC37K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi37K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139OB8VYWIyZV8tOfzJODksXVckQDL9OB8IaVEmYTQCOfzJODYubl0gcFUeQlwgYy37KzYubl0gcFUeQlwgYy3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOivuPWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3MBiwhRFEtYEcxZWQkOivuXjggalQWblkzYS3MBiwycGIPXWMyU18xYC37K2MzbkAgb2MWa2IjOfzJOEMkXVwSYWIoXVv9OB8SYVErT1UxZVErOfzJOB8WTEMoT1kmalEzcWIkOfzJOB8oT1kmalEzcWIkOf//

2020年9月8日

 郎岱镇党政办公室 2020年9月8日印发

共印15份